}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Bayron Quiroz Astorga - Victor Hernandez |
| --- | --- |
| Rut | 21.241.412-3 - 20.819.645-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | S.i.G.M.A “Sistema integrado de gestión de mantenimiento de autosbomba”. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas que se utilizarán en el caso serán la gestión de proyecto informático, desarrollo web/móvil, base de datos, inteligencia de negocio. |
| Competencias | Las competencias que serán abordadas serán el desarrollo de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento a través de una solución web, acompañado del diseño y elaboración de un modelo de datos que permita soportar los requerimientos de la organización, de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. Todo esto será acompañado de un análisis profundo de la problemática, que permita una correcta toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto, considerando.el diseño y planteamiento adecuado de una solución tecnológica adaptada a las necesidades de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | ### Fundamentación y contexto del proyecto El presente proyecto consiste en desarrollar una solución tecnológica web/móvil para mejorar la gestión y seguimiento del mantenimiento de los carros de la Compañía. La herramienta permitirá registrar y organizar información sobre mantenciones, reparaciones, cambios de piezas, fechas y responsables, facilitando el control de cada vehículo. La problemática surge de la necesidad de contar con información organizada y accesible que permita llevar un mejor control del estado y mantenimiento de los carros, considerando que estos son fundamentales para responder ante situaciones de emergencia. El proyecto se desarrollará en la Compañía de Bomberos de Talcahuano, Región del Biobío, y beneficiará principalmente a quienes gestionan y realizan el mantenimiento de los vehículos. Además, permitirá aplicar conocimientos de desarrollo de software para entregar una solución tecnológica que aporte a la organización y facilite la toma de decisiones relacionadas con el mantenimiento de los carros. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar una solución tecnológica web/móvil que permita mejorar la gestión y seguimiento de las mantenciones de los carros de la Compañía de Bomberos de Talcahuano. La solución consistirá en implementar un sistema que permita registrar y consultar información sobre las mantenciones, reparaciones, cambios de piezas y fechas importantes de cada vehículo. De esta manera, se busca centralizar la información, facilitar el control de los mantenimientos y apoyar la planificación y toma de decisiones relacionadas con el estado de los carros. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Las competencias seleccionadas son necesarias para analizar los requerimientos de la Compañía de Bomberos de Talcahuano, diseñar y desarrollar la plataforma, gestionar la información de manera segura y eficiente, y realizar pruebas que permitan asegurar su correcto funcionamiento. De esta forma, el proyecto permite aplicar estas competencias en un contexto práctico, entregando una solución que contribuya a mejorar la gestión de las mantenciones de los carros. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están enfocados principalmente en el desarrollo web, las bases de datos y la inteligencia de negocios. El Proyecto apt se relaciona directamente con estos intereses, ya que contempla el desarrollo de una plataforma web/móvil, la creación y gestión de una base de datos para almacenar la información de los vehículos y la utilización de estos datos para generar información útil para la toma de decisiones. La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional, permitiéndole aplicar y fortalecer mis conocimientos en estas áreas mediante un caso práctico, adquiriendo experiencia en el desarrollo de una solución tecnológica orientada a una necesidad real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de realizar durante el semestre, ya que se cuenta con los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar una solución web/móvil y una base de datos para gestionar la información de los vehículos y sus mantenciones.El desarrollo se organizará mediante una metodología ágil, dividiendo el trabajo en etapas y Sprints para controlar los avances y priorizar las funcionalidades principales. Entre los principales riesgos se consideran la falta de información, cambios en los requerimientos, dificultades técnicas y limitaciones de tiempo. Para enfrentarlos, se realizan validaciones de requerimientos, pruebas durante el desarrollo y un seguimiento constante del avance. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | El objetivo general es desarrollar una solución tecnológica web y móvil que permita gestionar y realizar seguimiento al proceso de mantención de los vehículos de emergencia de la Compañía de Bomberos de Talcahuano, centralizando la información asociada a los vehículos, mantenciones, recursos y estado de cada móvil, con el propósito de facilitar el acceso oportuno a información relevante para su gestión. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y analizar los requerimientos asociados al proceso de mantención de los vehículos de emergencia, identificando las necesidades de información de los usuarios involucrados. 2. Diseñar una solución tecnológica y un modelo de datos que permitan organizar y centralizar la información de los vehículos, mantenciones, recursos y costos asociados. 3. Desarrollar una aplicación web y móvil que permita registrar, consultar y realizar seguimiento a las mantenciones preventivas y reactivas de los vehículos. 4. Implementar mecanismos de consulta y visualización de información que faciliten el seguimiento del estado de los vehículos y apoyen la toma de decisiones relacionadas con su mantención. 5. Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas funcionales y escenarios de uso, verificando el cumplimiento de los requerimientos definidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática identificada se utilizará una metodología ágil, organizando el desarrollo del proyecto en ciclos de trabajo denominados Sprints. En cada Sprint se definirán y priorizarán las funcionalidades a desarrollar, permitiendo realizar avances progresivos, pruebas y validaciones durante el proyecto. El equipo estará compuesto por dos integrantes, con las siguientes responsabilidades. - Bayron Quiroz – Jefe de Proyecto: encargado de coordinar el proyecto, supervisar el cumplimiento de los objetivos, gestionar las tareas y controlar los avances. - Víctor Hernández – Scrum Master: encargado de facilitar la metodología Scrum, apoyar la organización del equipo, gestionar los Sprints y contribuir a resolver impedimentos durante el desarrollo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Levantamiento y análisis de requerimientos | Documento que contiene la identificación de las necesidades de la Compañía de Bomberos, usuarios involucrados, procesos actuales y requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Permite demostrar que la solución propuesta se basa en las necesidades reales de la organización y que los requerimientos fueron analizados antes del desarrollo. |
| Avance | Diseño de la solución y modelo de datos | Representación de la arquitectura de la solución, modelo entidad-relación y estructura de la base de datos para gestionar vehículos, mantenciones, recursos y costos. | Permite evidenciar la planificación técnica de la solución y la correcta organización de la información que utilizará el sistema. |
| Avance | Prototipo de la aplicación | Prototipo de las principales interfaces web y/o móviles del sistema, incluyendo módulos de vehículos, mantenciones, registros y consultas. | Permite visualizar anticipadamente el funcionamiento de la solución y validar que las interfaces respondan a los requerimientos definidos. |
| Final | Aplicación S.i.G.M.A. implementada | Aplicación web/móvil funcional que permita registrar, consultar y realizar seguimiento de los vehículos y sus procesos de mantenimiento. | Constituye el principal producto del proyecto y permite demostrar la implementación de la solución tecnológica propuesta. |
| Final | Base de datos implementada | Base de datos funcional con la información necesaria para gestionar vehículos, mantenciones, recursos, costos y estados. | Permite demostrar la correcta implementación del modelo de datos y la disponibilidad de información centralizada para el funcionamiento del sistema. |
| Final | Pruebas y validación de la solución | Documento con pruebas funcionales, resultados obtenidos, incidencias detectadas y validación de los principales requerimientos del sistema. | Permite comprobar que la solución funciona correctamente y que cumple con los requerimientos establecidos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyecto informático | 1. Planificación del proyecto | Definir alcance, objetivos, roles, metodología, actividades y organización general del proyecto. | Guía APT, Scrum, computador, documentación del proyecto | S1 | Bayron / Víctor | Puede requerir ajustes según los requerimientos del proyecto. |
| Gestión de proyecto informático | 2. Levantamiento de requerimientos | Identificar las necesidades de los usuarios y analizar el proceso actual de mantenimiento de los vehículos. | Entrevistas, reuniones, documentación, computador | S1-S2 | Bayron | La disponibilidad de información de la organización puede afectar el avance |
| Desarrollo web/móvil | 3. Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | Documentar las funcionalidades, restricciones y características que deberá cumplir el sistema. | Documentación, requerimientos, computador | S2 | Victor | Los requerimientos pueden modificarse durante la validación. |
| Desarrollo web/móvil / Base de datos. | 4. Diseño de la solución | Definir la arquitectura, módulos principales, flujo de información e interfaces de la aplicación. | Herramienta de diagramación, computador, documentación | S3-S4 | Victor | Se realizarán ajustes a partir de la revisión del equipo. |
| Base de datos | 5. Diseño del modelo de datos | Diseñar el modelo entidad-relación y estructura de la base de datos para vehículos, mantenciones, recursos y costos. | Motor de base de datos, herramienta de modelado, computador | S3-S4 | Victor | El modelo debe permitir futuras ampliaciones del sistema. |
| Desarrollo web/móvil | 6. Desarrollo del módulo de vehículos | Implementar funcionalidades para registrar, modificar, consultar y visualizar información de los vehículos. | IDE, framework, base de datos, computador | S5-S6 | Bayron | Se realizarán pruebas durante el desarrollo. |
| Desarrollo web/móvil / Base de datos | 7. Desarrollo del módulo de mantenciones | Implementar el registro y seguimiento de mantenciones preventivas y reactivas, reparaciones y cambios de piezas. | IDE, framework, base de datos | S7-S9 | Victor | Se debe asegurar la correcta relación entre vehículos y mantenciones. |
| Desarrollo web/móvil / Base de datos | 8. Integración de módulos | Integrar los módulos desarrollados con la base de datos y verificar el correcto flujo de información. | Aplicación, API, base de datos, computador | S10-S11 | Bayron/Victor | Pueden aparecer errores de integración que requieran ajustes. |
| Inteligencia de negocios | 9. Consultas y visualización de información | Implementar consultas, indicadores y visualizaciones que permitan conocer el estado de los vehículos y sus mantenciones. | Base de datos, herramientas de visualización, aplicación | S12-S13 | Bayron | Los indicadores dependerán de la información disponible. |
| Desarrollo web/móvil / Ciberseguridad | 10. Pruebas funcionales y seguridad | Ejecutar pruebas funcionales y revisar aspectos básicos de seguridad, acceso y protección de la información. | Casos de prueba, aplicación, base de datos | S14-S15 | Victor | Se deberán corregir las incidencias encontradas. |
| Gestión de proyecto informático | 11. Correcciones y validación final | Corregir errores, realizar ajustes y validar la solución frente a los requerimientos definidos. | Aplicación, documentación, casos de prueba | S16-17 | Bayron/Victor | Pueden existir cambios finales solicitados por los usuarios. |
| Gestión de proyecto informático | 12. Documentación y presentación final | Elaborar documentación del proyecto, resultados obtenidos y preparar la presentación final. | Documentación, computador, presentación | S18 | Bayron/Victor | Actividad final del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Planificación del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos funcionales y no funcionales |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la solución |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo vehículos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo mantenciones |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultas y visualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Correcciones y validación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Documentación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |